# أهداف أمن المعلومات

التصنيف: للاستخدام الداخلي

لا يجوز مشاركة هذه الوثيقة خارج بنك الآفاق الرقمية دون إذن كتابي مسبق من مالك الوثيقة (مدير إدارة أمن المعلومات).

| الإصدار | اعتمد بواسطة | المالك | تاريخ آخر تحديث | وتيرة المراجعة | المراجعة القادمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | لجنة أمن المعلومات (2026-04-20) - مصادقة الرئيس التنفيذي الدكتورة نورة القحطاني | الأستاذة سارة الحربي - مدير إدارة أمن المعلومات (CISO) | 2026-04-20 | متابعة ربع سنوية، وتحديث سنوي ضمن مراجعة الإدارة | 2026-12-31 | أُعدت الأهداف وفق البند 6.2 من ISO/IEC 27001:2022، وتُربط كل نتيجة رئيسية بمخاطر سجل المخاطر (مثل R-001 وR-024) وبضوابط الملحق A ذات الصلة. |

# الغرض من هذه الوثيقة

يقدّم هذا المستند ملخصاً للأهداف الحالية لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) في بنك الآفاق الرقمية، وقد صيغت وفق البند 6.2 من ISO/IEC 27001:2022 بحيث تكون محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً (SMART)، ومشتقة مباشرة من نتائج تقييم المخاطر (32 خطراً)، وفجوات تقييم الجاهزية، ومتطلبات مؤسسة النقد «ساما» والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وسدايا، وأهداف البنك الاستراتيجية (500 ألف عميل، 2,500 موظف، 25 فرعاً، 150 جهاز صراف آلي، وميزانية أمن معلومات ترتفع من 12 إلى 18 مليون ريال).

# الأهداف الرئيسية

اعتُمدت الأهداف العشرة التالية من لجنة أمن المعلومات في 2026-04-20 وصودق عليها من الرئيس التنفيذي، وتُتابَع ربع سنوياً عبر مؤشرات أداء أمن المعلومات (22 مؤشراً) الواردة في تقرير أداء نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS-PERF-09-1) الصادر في 2026-09-07، وعُرضت نتائجها في مراجعة الإدارة بتاريخ 2026-09-10.

| الهدف | النتيجة الرئيسية (المؤشر، خط الأساس، القيمة المحققة، طريقة القياس، الموارد) | القيمة المستهدفة | المسؤول | الفترة الزمنية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الهدف-01: رفع نضج تنفيذ ضوابط الملحق A في نظام إدارة أمن المعلومات | المؤشر: نسبة الضوابط المطبقة بالكامل من إجمالي الضوابط القابلة للتطبيق (93 ضابطاً) خط الأساس: 0% في 2026-01-05 (لم يكن هناك قياس موثق) القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 35.5% (33 ضابطاً من 93) حتى 2026-08-31 طريقة القياس: احتساب النسبة من بيان قابلية التطبيق (SoA) بعد مراجعة ربع سنوية لحالة كل ضابط مع دليل التنفيذ الموارد المخصصة: فريق حوكمة أمن المعلومات (4 أخصائيين) + ميزانية الأمن المعتمدة | 60% بحلول 2027-06-30 | مدير إدارة أمن المعلومات | من 2026-04-06 إلى 2027-06-30 (مراجعة ربع سنوية) | على المسار |
| الهدف-02: خفض المخاطر الحرجة والمرتفعة إلى مستوى يتوافق مع شهية المخاطر المعتمدة | المؤشر: عدد المخاطر بمستوى حرج أو مرتفع التي لم تكتمل معالجتها خط الأساس: 15 خطراً (6 حرجة + 9 مرتفعة) في 2026-04-02 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 15 خطراً لم تكتمل معالجتها حتى 2026-08-31 (27 إجراءً قيد التنفيذ بنسب إنجاز 15%-85%)؛ والخطر المتبقي المتوقع بعد اكتمال المعالجة: صفر خطر حرج وخطران مرتفعان (R-010 وR-017) طريقة القياس: متابعة حالة إجراءات المعالجة ونسب الإنجاز والدرجات المتبقية في أداة تقييم المخاطر (FORM-06-1) شهرياً ومطابقتها بسقف الشهية المعتمد في RT-4 الموارد المخصصة: ملاك المخاطر في 12 إدارة + ميزانية معالجة إجمالية 21,295,000 ريال | 5 مخاطر أو أقل بحلول 2026-12-31، وصفر خطر حرج | مدير إدارة أمن المعلومات | من 2026-04-02 إلى 2026-12-31 (متابعة شهرية) | متأخر جزئياً - الإنجاز الفعلي دون المستهدف المرحلي رغم انخفاض التعرض المتوقع |
| الهدف-03: بناء ثقافة أمن معلومات لدى جميع الموظفين | المؤشر: نسبة الموظفين الذين أكملوا التدريب التوعوي الإلزامي السنوي خط الأساس: 62% في 2026-01-31 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 78% حتى 2026-08-31 طريقة القياس: تقارير نظام إدارة التعلم (LMS) ومطابقتها بسجل الموظفين لدى الموارد البشرية الموارد المخصصة: قسم التدريب والتطوير + مواد تدريبية متعددة اللغات | 95% بحلول 2026-12-31 | مدير إدارة الموارد البشرية | من 2026-05-01 إلى 2026-12-31 | على المسار |
| الهدف-04: خفض قابلية الموظفين لهجمات التصيد الاحتيالي | المؤشر: نسبة النقر على رابط محاكاة التصيد، ونسبة الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة خط الأساس: 25% نقر و8% إبلاغ في محاكاة 2026-08-10 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 25% نقر (قياس أول) - المحاكاة القادمة 2026-11-15 طريقة القياس: حملات محاكاة تصيد ربع سنوية لـ100 موظف من مختلف الإدارات مع تحليل النتائج حسب الإدارة الموارد المخصصة: أداة محاكاة التصيد + فريق التوعية | أقل من 8% نقر وأكثر من 40% إبلاغ بحلول 2027-06-30 | مدير إدارة أمن المعلومات | من 2026-08-10 إلى 2027-06-30 (قياس ربع سنوي) | لم يتحقق بعد - قيد القياس |
| الهدف-05: ضمان قابلية استعادة البيانات والأنظمة الحرجة | المؤشر: نسبة نجاح مهام النسخ الاحتياطي + عدد اختبارات الاستعادة المنفذة خط الأساس: 94% نجاح و0 اختبارات استعادة موثقة في 2026-01-31 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 97% نجاح واختبار استعادة واحد (2026-06-18) حتى 2026-08-31 طريقة القياس: تقارير Veritas NetBackup اليومية وسجلات اختبارات الاستعادة الموثقة الموارد المخصصة: خادم النسخ الاحتياطي + مكتبة الأشرطة + تخزين سحابي مشفر | 99.5% نجاح و4 اختبارات استعادة سنوياً | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | من 2026-03-01 إلى 2026-12-31 (قياس شهري) | على المسار |
| الهدف-06: حماية الأجهزة المحمولة خارج مواقع البنك | المؤشر: نسبة الأجهزة المحمولة المشفرة بتشفير كامل للقرص (BitLocker) خط الأساس: 68% في 2026-01-31 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 92% (1,840 من 2,000 جهاز) حتى 2026-08-31 طريقة القياس: تقارير الامتثال في Intune مطابقة بسجل أصول الأجهزة الطرفية الموارد المخصصة: Intune + فريق الدعم الفني في المقر والفروع | 100% بحلول 2026-10-31 | مدير قسم الدعم الفني | من 2026-02-01 إلى 2026-10-31 | على المسار |
| الهدف-07: تسريع اكتشاف الحوادث الأمنية واحتوائها | المؤشر: متوسط زمن الاكتشاف (MTTD) ومتوسط زمن الاحتواء (MTTC) خط الأساس: MTTD = 6 ساعات وMTTC = 14 ساعة في 2026-03-01 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: MTTD = 6 ساعات (35 دقيقة للحوادث المكتشفة آلياً) وMTTC = 9 ساعات حتى 2026-08-31 طريقة القياس: قياس من سجل الحوادث في Jira (طوابع زمنية: الاكتشاف، الاحتواء، الإغلاق) الموارد المخصصة: مشروع SIEM (2,600,000 ريال) + 8 محللين في SOC | MTTD ≤ ساعتين وMTTC ≤ 4 ساعات بعد تشغيل SIEM (2027-03-31) | فريق الاستجابة للحوادث | من 2026-05-04 إلى 2027-03-31 | متأخر جزئياً - مرتبط بمشروع SIEM |
| الهدف-08: الالتزام بمستويات الخدمة الزمنية لمعالجة الثغرات | المؤشر: نسبة الثغرات العالية والحرجة المعالجة ضمن المدة المحددة (حرجة 7 أيام، عالية 15 يوماً) خط الأساس: 58% في 2026-01-31 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 71% حتى 2026-08-31 (ثغرة عالية عولجت بعد 41 يوماً من رصدها) طريقة القياس: تقارير منصة Qualys وسجل معالجة الثغرات مع تواريخ الرصد والإغلاق الموارد المخصصة: منصة Qualys + الاستشاري الخارجي + فرق التطوير والبنية التحتية | 95% بحلول 2026-12-31 | فريق تقييم المخاطر والثغرات | من 2026-06-01 إلى 2026-12-31 (قياس شهري) | متأخر - يتطلب تصعيداً |
| الهدف-09: التحقق من فعالية خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث | المؤشر: عدد اختبارات BCP/DR المنفذة ونسبة العمليات الحرجة المحققة لأهداف RTO/RPO خط الأساس: آخر اختبار كامل في 2024-10 (تجاوز 12 شهراً دون اختبار) القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 0 اختبارات مكتملة في الفترة - الاختبار الشامل مجدول 2026-11-19 طريقة القياس: تقرير اختبار موثق يقيس الزمن الفعلي للاستعادة مقابل RTO/RPO لكل عملية حرجة الموارد المخصصة: مركز التعافي بجدة + فريق BCP + الموردون | اختبار كامل واحد سنوياً وتحقيق أهداف RTO/RPO لـ90% من العمليات الحرجة | مدير إدارة تقنية المعلومات | من 2026-05-18 إلى 2026-11-30 | لم يتحقق بعد - مجدول |
| الهدف-10: إغلاق نتائج التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية في الوقت المحدد | المؤشر: نسبة حالات عدم المطابقة والملاحظات المغلقة ضمن الموعد المستهدف خط الأساس: 5 حالات عدم مطابقة و6 فرص تحسين في 2026-09-01 القيمة المحققة حتى 2026-08-31: 0% إغلاق حتى تاريخ التقرير (جميع الخطط معتمدة من مالك الإجراء) طريقة القياس: سجل الإجراءات التصحيحية في Jira مع تواريخ الاستحقاق وحالة الإغلاق وتحقق المدقق الموارد المخصصة: فريق التدقيق الداخلي + ملاك الإجراءات في 6 إدارات | 100% إغلاق بحلول 2026-12-31 | مدير إدارة المراجعة الداخلية | من 2026-09-01 إلى 2026-12-31 | على المسار - بدأ المتابعة |

حالة الأهداف حتى 2026-08-31: 5 أهداف على المسار، وهدفان متأخران جزئياً (الهدف-02 اكتمال معالجة المخاطر، والهدف-07 زمن اكتشاف الحوادث المرتبط بمشروع SIEM)، وهدف متأخر يتطلب تصعيداً (الهدف-08 الالتزام بمستويات خدمة معالجة الثغرات - حالة عدم المطابقة NC-05)، وهدفان لم يتحققا بعد لارتباطهما بقياسات مجدولة (الهدف-04 محاكاة التصيد، والهدف-09 اختبار خطط الاستمرارية - حالة عدم المطابقة NC-04). وقررت مراجعة الإدارة (2026-09-10) الإبقاء على المستهدفات دون تخفيض، مع تعزيز الموارد للأهداف المتأخرة وربط إنجازها بتقييم أداء المسؤولين عنها.