# تقرير أداء نظام إدارة أمن المعلومات

التصنيف: للاستخدام الداخلي

يجوز مشاركة هذه الوثيقة مع الأطراف المهتمة ذات الصلة خارج بنك الآفاق الرقمية (جهة الاعتماد، والمدقق الخارجي، والجهات الإشرافية: مؤسسة النقد «ساما»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني) عند الطلب وبموافقة مالك الوثيقة.

فترة التقرير: من 2026-03-01 إلى 2026-08-31 | تاريخ الإصدار: 2026-09-07 | الإصدار: 1.0 | أُعد بواسطة: فريق حوكمة أمن المعلومات | رُفع إلى: لجنة أمن المعلومات (2026-09-08) ثم مراجعة الإدارة (2026-09-10) | المرجع: ISMS-PERF-09-1 وفق البند 9.1 من ISO/IEC 27001:2022

| الإصدار | اعتمد بواسطة | المالك | تاريخ آخر تحديث | وتيرة المراجعة | المراجعة القادمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | لجنة أمن المعلومات (2026-09-08) - وعُرض في مراجعة الإدارة (2026-09-10) برئاسة الرئيس التنفيذي | فريق حوكمة أمن المعلومات - المالك: الأستاذة سارة الحربي (مدير إدارة أمن المعلومات) | 2026-09-07 | ربع سنوية، مع تقرير سنوي شامل لمراجعة الإدارة | 2026-12-07 | يغطي الفترة من 2026-03-01 إلى 2026-08-31 ويرتبط بأهداف أمن المعلومات (G2) ومؤشرات الأداء الـ22 المعتمدة. |

ملخص تنفيذي: بلغ تنفيذ ضوابط الملحق A المطبقة بالكامل 35.5% (33 من 93 ضابطاً) ونسبة النضج الموزونة 65.5%، وانخفض التعرض للمخاطر من 6 مخاطر حرجة و9 مرتفعة (قبل المعالجة) إلى صفر خطر حرج وخطرَين مرتفعَين متوقعَين بعد اكتمال المعالجة، بمتوسط إنجاز 50% لإجراءات المعالجة الـ32 وبكلفة إجمالية 21,295,000 ريال. وسُجلت 9 حوادث أمنية أُغلقت جميعها ضمن المدة (0 حرجة)، إلا أن متوسط زمن الاكتشاف (6 ساعات) ما زال بعيداً عن المستهدف (ساعتان) لغياب نظام SIEM. وأسفر التدقيق الداخلي عن 5 حالات عدم مطابقة (2 رئيسية) و6 فرص تحسين و5 نقاط قوة، وأُنجزت مراجعة الإدارة في موعدها. ومن أهداف أمن المعلومات العشرة: 5 على المسار، و2 متأخران جزئياً، و1 متأخر يتطلب تصعيداً، و2 لم يتحققا بعد. وبلغ توفر الخدمات المصرفية الرقمية 99.82% مقابل مستهدف 99.9%.

مفتاح الحالات:

- أخضر = تحقيق المستهدف أو تجاوزه.

- أصفر (كهرماني) = ضمن 10% من المستهدف، أو وجود خطة معالجة نشطة ومعتمدة بمسؤول وموعد محدد.

- أحمر = أقل من المستهدف بشكل جوهري، أو عدم وجود خطة معالجة.

يعرض الجدول التالي 30 مؤشراً لأداء نظام إدارة أمن المعلومات خلال فترة التقرير، مرتبة وفق مجالات القياس المعتمدة: السياسات، والامتثال للمعيار، والموردون، والتدريب والتوعية، والحوادث، وضوابط الوصول، والتدقيق، ومراجعة الإدارة، وإدارة المخاطر، وإدارة التغيير، واستمرارية الأعمال، والأصول، والثغرات، والوثائق، وإلغاء الصلاحيات.

| المؤشر | الوصف | التكرار | المستهدف / الحد | مصدر البيانات | الحالة (أخضر/أصفر/أحمر) | النتائج | الملاحظات | آخر مراجعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| امتثال الإقرار بالسياسات | نسبة الموظفين الذين أقرّوا بالسياسات الرئيسية (سياسة أمن المعلومات، سياسة الاستخدام المقبول، سياسة تصنيف البيانات). | ربع سنوية | 100% إقرار | نظام الموارد البشرية + نظام إدارة التعلم (LMS) | أصفر | 92% (2,300 من 2,500 موظف) حتى 2026-08-31؛ وتركّز التأخر في إدارة التسويق (65%) وموظفي الفروع (71%). | حملة تذكير أسبوعية اعتباراً من 2026-09-15، وربط الإقرار بتقييم الأداء السنوي. | 2026-09-07 |
| أ. سياسة أمن المعلومات | إقرار جميع الموظفين بسياسة أمن المعلومات الإصدار 2.0 المعتمدة من مجلس الإدارة في 2026-02-15. | ربع سنوية | 100% | نظام إدارة التعلم (LMS) ونموذج الإقرار الإلكتروني | أصفر | 94% (2,350 من 2,500 موظف) أقرّوا خلال 30 يوماً من النشر. | 150 موظفاً في إجازة أو مهام ميدانية؛ الإقرار مؤجل حتى 2026-09-30 بمتابعة الموارد البشرية. | 2026-09-07 |
| ب. سياسة الاستخدام المقبول | إقرار جميع الموظفين بسياسة الاستخدام المقبول لأصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-10-1). | ربع سنوية | 100% | نظام إدارة التعلم (LMS) + سجلات الموارد البشرية | أصفر | 90% (2,250 من 2,500 موظف). | أُعيدت صياغة السياسة في 2026-02-22 وأُرفقت بحملة توعية؛ ويُعد الإقرار شرطاً لاستمرار صلاحية الوصول. | 2026-09-07 |
| ج. سياسة الخدمات السحابية | إقرار موظفي التقنية والمشتريات بسياسة استخدام الخدمات السحابية ومتطلبات الخروج منها (A.5.23). | نصف سنوية | 100% للفئة المشمولة | سجل سياسات تقنية المعلومات + LMS | أصفر | 85% (170 من 200 موظف في إدارتي التقنية والمشتريات). | السياسة معتمدة ضمن حزمة الوثائق في 2026-06-01؛ الإقرار الإلزامي قبل 2026-10-31. | 2026-09-07 |
| د. سياسة التطوير الآمن | التزام فريق الهندسة والتطوير بسياسة التطوير الآمن ودورة حياة التطوير الآمنة (A.8.25 وA.8.28). | ربع سنوية | 100% | سجل التدريب + مستودع GitLab | أصفر | 84% (21 من 25 مطوراً) أكملوا تدريب الترميز الآمن وOWASP Top 10. | 4 مطورين التحقوا في أغسطس 2026؛ التدريب مجدول في 2026-09-20 مع مراجعة كود أمنية إلزامية. | 2026-09-07 |
| نسبة الامتثال لـISO/IEC 27001 | نسبة ضوابط ISO/IEC 27001:2022 القابلة للتطبيق المنفذة والتشغيلية فعلياً. | سنوية | تنفيذ 100% من الضوابط ضمن النطاق بحلول 2027-06-30 | بيان قابلية التطبيق ونتائج التدقيق وسجل حالات عدم المطابقة | أحمر | مطبق بالكامل 35.5% (33 من 93 ضابطاً)، ونسبة النضج الموزونة 65.5% (جزئي 51، قيد التنفيذ 6، مخطط 2، غير مطبق 1). نتيجة التدقيق الداخلي: النظام منفذ جزئياً وفعال في جوانبه الأساسية. | لا يُتقدم للاعتماد قبل إغلاق حالتي عدم المطابقة الرئيسيتين (NC-01 المراقبة الأمنية وNC-03 بيانات الاختبار)؛ التدقيق الخارجي المستهدف في الربع الأول من 2027. | 2026-09-07 |
| مراجعات الموردين | نسبة الموردين المعالجين لبيانات البنك الذين خضعوا لمراجعة أمنية وفق الجدول المعتمد. | سنوية | 100% | جدول مراجعات الموردين (إدارة المشتريات والعقود) | أحمر | 33% (3 من 9 موردين حرجين) خضعوا لتقييم أمني ميداني. | جدولة الموردين الستة المتبقين في الربع الرابع 2026 ضمن فرصة التحسين OFI-03 (استحقاق 2027-01-31). | 2026-09-07 |
| تقييمات مخاطر الموردين | نسبة الموردين الحرجين الذين لديهم تقييم مخاطر محدث ضمن الدورة السنوية. | سنوية | 100% | سجل تقييم مخاطر الموردين | أصفر | 67% (6 من 9 موردين حرجين) لديهم تقييم مخاطر محدث لعام 2026. | استكمال مصفوفة تصنيف موحدة (أثر × اعتمادية) لجميع الموردين قبل 2027-01-31. | 2026-09-07 |
| التدريب والتوعية | مؤشرات برامج التدريب والتوعية الأمنية لموظفي البنك (2,500 موظف) والمتعاقدين، وفق خطة التوعية المعتمدة في 2026-05-01. |  |  |  |  |  |  |  |
| أ. مقدمة في ISO/IEC 27001 وأمن المعلومات | نسبة الموظفين الذين أكملوا برنامج التوعية الأساسي الإلزامي (سياسات البنك، التصنيف، كلمات المرور، التصيد، الإبلاغ عن الحوادث، خصوصية البيانات). | ربع سنوية | 100% (و95% كحد أدنى مرحلي بحلول 2026-12-31) | نظام إدارة التعلم (LMS) | أصفر | 78% (1,950 من 2,500 موظف) حتى 2026-08-31، مقابل خط أساس 62% في 2026-01-31. | حملات تذكير أسبوعية وربط الإكمال بتقييم الأداء؛ التركيز على موظفي الفروع (71%). | 2026-09-07 |
| ب. التدريب على حماية البيانات الشخصية | نسبة الموظفين المعنيين الذين أكملوا التدريب على نظام حماية البيانات الشخصية (سدايا) ومتطلبات الخصوصية (A.5.34). | ربع سنوية | 100% للفئات المعنية | منصة التدريب + سجل الخصوصية | أصفر | 81% (1,620 من 2,000 موظف معني) بعد تحديث المحتوى في 2026-05. | يشمل التعامل مع بيانات العملاء والبيانات البيومترية وسجلات المكالمات؛ ويُربط بحوادث تسرب البيانات في خطة التوعية. | 2026-09-07 |
| ج. اتفاقيات سرية المتعاقدين | نسبة المتعاقدين والموردين الذين وقّعوا اتفاقيات سرية أو عدم إفصاح (A.6.6). | سنوية | 100% | السجلات القانونية والموارد البشرية | أخضر | 100% (142 متعاقداً و9 موردين حرجين) - لا توجد حالات استثناء. | تُراجع الاتفاقيات عند تجديد العقود أو تغيير نطاق العمل، وتُحفظ في ملف المورد. | 2026-09-07 |
| مراجعة بيان قابلية التطبيق | نسبة الضوابط التي رُوجعت في بيان قابلية التطبيق خلال الدورة السنوية. | سنوية | 100% | سجلات مراجعة الوثائق (ISMS-FORM-06-2 وSA-1) | أخضر | 100% (93 ضابطاً) في مراجعة 2026-04-06 (الإصدار 1.0). | المراجعة القادمة 2027-03-01 بالتزامن مع دورة تقييم المخاطر، أو فوراً عند تغيير جوهري في النطاق. | 2026-09-07 |
| حوادث أمن المعلومات | عدد حوادث أمن المعلومات المسجلة وخطورتها وحالة معالجتها. | شهرية/ربع سنوية | صفر حادث غير مغلق، وصفر حادث حرج | نظام إدارة الحوادث (Jira Service Management) | أخضر | 9 حوادث في الفترة من 2026-03-01 إلى 2026-08-31: 0 حرج، 2 مرتفع، 3 متوسط، 4 منخفض - جميعها مغلقة (100%). | بلاغ نظامي واحد إلى ساما (INC-2026-009) وبلاغ إلى سدايا؛ التفاصيل في سجل الحوادث وإجراء الاستجابة ISMS-DOC-A05-26-1. | 2026-09-07 |
| الاستجابة للحوادث | متوسط أزمنة الاكتشاف والاحتواء والحل للحوادث الأمنية مقابل مستويات الخدمة المعتمدة. | شهرية/ربع سنوية | MTTD ≤ ساعتين، وMTTC ≤ 4 ساعات | نظام إدارة الحوادث وتقارير SOC | أحمر | MTTD = 6 ساعات (35 دقيقة للحوادث المكتشفة آلياً)، MTTC = 9 ساعات (تحسن من 14 ساعة)، MTTR = 6 أيام، ونسبة الإغلاق ضمن المدة 100%. | جذر التأخر غياب نظام SIEM (حالة عدم المطابقة NC-01)؛ المشروع بقيمة 2.6 مليون ريال والتشغيل المستهدف 2027-03-31، مع 25 حالة استخدام للكشف. | 2026-09-07 |
| تدقيق ضوابط الوصول | نسبة حقوق الوصول (المنطقية والمادية) التي خضعت للمراجعة الدورية. | ربع سنوية | 100% من نطاقات الوصول المحددة (4 مراجعات سنوياً) | سجلات ضوابط الوصول وتقارير المراجعة (SOP-IT-005) | أحمر | 50% (مراجعة شاملة واحدة في 2026-06 من مراجعتين مستحقتين)؛ وأظهرت عينة التدقيق (25 حساباً) أن 4 حسابات (16%) تحمل صلاحيات لا تتوافق مع الدور الحالي. | حالة عدم المطابقة NC-02؛ تنفيذ مراجعة شاملة لجميع الأنظمة الحرجة قبل 2026-10-31 واعتماد جدول ربع سنوي موثق بتوقيع مالك الأصل. | 2026-09-07 |
| نتائج التدقيق الداخلي | عدد نتائج التدقيق الداخلي لنظام إدارة أمن المعلومات وخطورتها. | سنوية | لا نتائج رئيسية، وتقليص الملاحظات الثانوية | سجلات التدقيق الداخلي (ISMS-DOC-09-5) | أحمر | 5 حالات عدم مطابقة (2 رئيسية: NC-01 وNC-03، و3 ثانوية: NC-02 وNC-04 وNC-05) و6 فرص تحسين و5 نقاط قوة، خلال تدقيق 2026-08-16 إلى 2026-08-27 (17 وثيقة، 22 مقابلة، 9 إدارات، 5 فروع). | جميع الخطط التصحيحية معتمدة بمواعيد استحقاق بين 2026-10-31 و2027-03-31، ونسبة الإغلاق الحالية 0% (ضمن الخطة الزمنية). | 2026-09-07 |
| فعالية مراجعة الإدارة | دليل اكتمال مراجعات الإدارة ومتابعة مخرجاتها وإجراءاتها. | سنوية | 100% سنوياً (مع متابعة ربع سنوية) | محاضر مراجعة الإدارة | أخضر | عُقد اجتماع مراجعة الإدارة في 2026-09-10 برئاسة الرئيس التنفيذي وبحضور 9 أعضاء، ونوقش 14 بنداً وصدر 11 قراراً وإجراءً متابَعاً بمسؤولين ومواعيد محددة. | رُفعت المخرجات إلى مجلس الإدارة في 2026-09-11؛ والمراجعة القادمة 2027-03-01. | 2026-09-10 |
| إدارة المخاطر | مؤشرات دورة إدارة المخاطر القائمة على الأصول وفق منهجية RT-1 وبيان شهية المخاطر RT-4 (سجل مخاطر 32 خطراً، الإصدار 1.0 المعتمد 2026-03-26). |  |  |  |  |  |  |  |
| أ. المخاطر المحددة | عدد المخاطر المحددة خلال فترة التقرير. | ربع سنوية | غير منطبق - مؤشر إبلاغي | سجل المخاطر (ISMS-FORM-06-1) | أخضر | 32 خطراً في السجل الإصدار 1.0: قبل المعالجة 6 حرجة و9 مرتفعة و15 متوسطة و2 منخفضة. | لم تُضف مخاطر جديدة في الربع الثالث؛ وثلاثة مخاطر مرشحة للإضافة بعد تقييم تغييرات منصة آفاق بلس في دورة 2026-12. | 2026-09-07 |
| ب. المخاطر المعالجة | نسبة المخاطر التي عولجت ضمن المدد الزمنية المحددة في خطط المعالجة. | ربع سنوية | معالجة 100% من المخاطر الحرجة والمرتفعة قبل 2026-12-31 | سجل المخاطر ومتابعة الإجراءات | أصفر | 50% متوسط مرجح لإنجاز 32 إجراء معالجة (3 مكتملة: R-008 وR-031 وR-032، و27 قيد التنفيذ بنسب 15%-85%، و2 لم تبدأ)؛ ولم تكتمل معالجة أي من المخاطر الـ15 الحرجة/المرتفعة بعد. الخطر المتبقي المتوقع بعد الاكتمال: صفر حرج وخطران مرتفعان (R-010 وR-017). | المستهدف المرحلي 60% قبل 2026-12-31؛ مراجعة شهرية مع ملاك المخاطر الـ12 وربط الإنجاز بتقييم الأداء الإداري. | 2026-09-07 |
| ج. المخاطر المقبولة | نسبة المخاطر المقبولة رسمياً من الإدارة وفق حدود شهية المخاطر. | ربع سنوية | غير منطبق - مؤشر إبلاغي (لا قبول لأي خطر مرتفع أو حرج) | سجل المخاطر ومحاضر لجنة المخاطر | أخضر | خطران مقبولان فقط (R-031 بدرجة 4 وR-032 بدرجة 2) أي 6% من السجل، بمصادقة لجنة المخاطر في 2026-04-12. | تُراجع قرارات القبول سنوياً وفق RT-4، ولم يُقبل أي خطر مرتفع أو حرج. | 2026-09-07 |
| إدارة التغيير | مؤشرات الالتزام بعملية إدارة التغيير على الأنظمة والشبكات (SOP-IT-002 ولجنة التغيير الاستشارية CAB). |  |  |  |  |  |  |  |
| أ. الالتزام باعتماد التغييرات | نسبة التغييرات التي اتبعت عملية إدارة التغيير المعتمدة. | شهرية/ربع سنوية | 100% امتثال | سجلات إدارة التغيير (Jira) ومحاضر لجنة CAB | أصفر | 88% (22 من 25 تغييراً حرجاً خلال الفترة) نُفذت بمراجعة ثنائية وخطة تراجع معتمدة. | 3 تغييرات طارئة دون خطة تراجع مسبقة؛ تفعيل منع تقني لاعتماد أي تغيير حرج دون خطة تراجع مرفقة. | 2026-09-07 |
| ب. التغييرات غير المصرح بها | عدد التغييرات غير المصرح بها المكتشفة. | شهرية/ربع سنوية | صفر | سجلات إدارة التغيير ومقارنة التكوينات مع خط الأساس R9 | أخضر | صفر تغيير غير مصرح به؛ ورُصد انحرافان في التكوين صُححا خلال 48 ساعة. | فحص دوري لمطابقة التكوينات مع خط الأساس للتكوينات الآمنة (SCB-001 إلى SCB-006). | 2026-09-07 |
| اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث | عدد اختبارات خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث ونتائجها مقابل أهداف RTO/RPO. | سنوية | اختبار شامل واحد على الأقل سنوياً + 4 اختبارات استعادة | سجلات اختبارات BC/DR (G12 وSOP-IT-001) | أحمر | اختبار استعادة واحد (2026-06-18) وتمرين طاولة لسيناريو الفدية (2026-07-22)، دون اختبار شامل للانتقال إلى مركز التعافي في جدة منذ 2024-10-14. | حالة عدم المطابقة NC-04؛ الاختبار الشامل مجدول في 2026-11-19 مع قياس الزمن الفعلي مقابل RTO/RPO وتفعيل نسخ غير قابلة للتعديل. | 2026-09-07 |
| دقة سجل الأصول | نسبة أصول المعلومات المصنفة والمسندة إلى مالك محدد. | ربع سنوية | 100% من الأصول ضمن النطاق | سجل جرد أصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-9-2) | أخضر | 100% (48 أصلاً) مصنفة ومعروفة المالك والتشغيل، ومرتبطة بدرجات السرية والسلامة والتوافر ومستوى الأهمية والحساسية. | تحديث ربع سنوي؛ أُضيفت 4 أصول جديدة في 2026-08 بعد تحديث منصة آفاق بلس. | 2026-09-07 |
| معالجة الثغرات | نسبة الثغرات المكتشفة التي عولجت ضمن مستوى الخدمة الزمني المعتمد. | شهرية/ربع سنوية | 100% من الثغرات الحرجة (7 أيام) والعالية (15 يوماً) | تقارير فحص الثغرات (Qualys) وتذاكر Jira | أحمر | 71% (10 من 14 ثغرة عالية/حرجة عولجت ضمن المدة)؛ وصفر ثغرة حرجة أو عالية مفتوحة حتى 2026-08-31، مع بقاء 5 ثغرات متوسطة تجاوزت 30 يوماً. | حالة عدم المطابقة NC-05؛ إغلاق الثغرات المتوسطة الخمس قبل 2026-10-31 وتصعيد تلقائي عند تجاوز 75% من المدة. | 2026-09-07 |
| امتثال مراجعة الوثائق | نسبة وثائق ISMS التي رُوجعت وحُدثت وفق الجدول الزمني المعتمد. | سنوية | 100% مراجعة | سجل وثائق ISMS وسجل مراجعة الوثائق | أخضر | 100% (17 وثيقة) أصدرت أو رُوجعت ضمن الجدول بين 2026-01-22 و2026-09-07. | المراجعة الدورية الشاملة التالية 2027-03-01؛ وأي تغيير جوهري يستوجب مراجعة فورية. | 2026-09-07 |
| امتثال إلغاء الصلاحيات | نسبة الموظفين المنتهية خدماتهم أو المنقولين الذين أُلغيت صلاحياتهم ضمن المدة المعتمدة. | شهرية/ربع سنوية | 100% خلال 24 ساعة (و4 ساعات وفق SOP-IT-005) | سجلات ضوابط الوصول وإشعارات الموارد البشرية | أصفر | 93% (28 من 30 حالة إنهاء خدمة أو نقل خلال الفترة) عولجت خلال 24 ساعة؛ وتأخرت حالتان 72 ساعة لغياب الربط الآلي مع نظام الموارد البشرية. | الربط الآلي بين نظام الموارد البشرية وActive Directory ضمن مشروع إدارة الهويات (IAM) قبل 2026-12-31. | 2026-09-07 |

الخلاصة والتوصيات: النظام فعال في جوانبه الأساسية لكنه غير مكتمل النضج بما يكفي للتقدم الفوري لشهادة ISO/IEC 27001؛ وأوصت لجنة أمن المعلومات بـ: (1) تسريع تشغيل SIEM وربط 12 مصدراً حرجاً للسجلات، (2) تنفيذ مراجعة شاملة لحقوق الوصول قبل 2026-10-31، (3) إغلاق الثغرات المتوسطة الخمس واعتماد المتابعة الشهرية الموثقة، (4) تنفيذ اختبار التعافي الشامل في 2026-11-19، (5) استكمال تقييم الموردين الحرجين الستة، (6) ربط إنجاز إجراءات معالجة المخاطر بتقييم أداء المسؤولين. ويُرفع تقرير المتابعة التالي في 2026-12-07.
إعداد: فريق حوكمة أمن المعلومات (2026-09-07) - مراجعة: الأستاذة سارة الحربي مدير إدارة أمن المعلومات (2026-09-08) - اعتماد: الدكتورة نورة القحطاني الرئيس التنفيذي (2026-09-10).