أمن المعلومات
تقرير تقييم المخاطر

| تصنيف المستند | [Insert classification]للاستخدام الداخلي |
| --- | --- |
| المرجع | ISMS-DOC-06-3 |
| الإصدار: 1.1 | 1 |
| التاريخ: 2026-09-07 | [Insert date] |
| معد المستند | أ. سارة الحربي - رئيس أمن المعلومات (CISO) |
| مالك المستند | لجنة أمن المعلومات (ISG) - بنك الآفاق الرقمية |

سجل التعديلات

| الإصدار | التاريخ | معد التعديل | ملخص التغييرات |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-04-05 | أ. محمد الدوسري - مدير أمن المعلومات | مسودة داخلية للمراجعة من فريق التقييم ومالكي المخاطر. |
| 1.0 | 2026-04-12 | أ. سارة الحربي - رئيس أمن المعلومات (CISO) | الإصدار الأول المعتمد من الرئيس التنفيذي؛ نتائج التقييم المنفذ من 2026-03-08 إلى 2026-03-26. |
| 1.1 | 2026-09-07 | أ. محمد الدوسري - مدير أمن المعلومات | تحديث مستويات ما بعد المعالجة وحالة الإجراءات (متوسط الإنجاز 50.2%) قبل مراجعة الإدارة في 2026-09-10. |

التوزيع

| الاسم | المسمى الوظيفي |
| --- | --- |
| د. نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي |
| م. فهد العتيبي | رئيس تقنية المعلومات (CIO) |
| أ. أحمد الغامدي | مدير إدارة المراجعة الداخلية |

الاعتماد

| الاسم | المنصب | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أ. سارة الحربي | رئيس أمن المعلومات (CISO) - معدة التقرير | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | 2026-09-07 |
| م. فهد العتيبي | رئيس تقنية المعلومات (CIO) - مراجع | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | 2026-09-08 |
| د. نورة القحطاني | الرئيس التنفيذي - معتمد | موقّع إلكترونياً ومحفوظ في نظام الأرشفة | 2026-09-10 |

المحتويات

1	المقدمة	8

2	سياق تقييم المخاطر	9

2.1	السياق الداخلي والخارجي	9

2.2	النطاق	9

2.3	معايير قبول المخاطر	10

3	ملخص نتائج تقييم المخاطر	11

3.1	تقييم المخاطر المبني على الأصول (النهج المعتمد)	12

3.2	تقييم المخاطر المبني على السيناريوهات (نهج مكمّل)	12

4	الملحق (أ): التقييم التفصيلي للمخاطر	13

الأشكال

الشكل 1: التقييم التفصيلي للمخاطر المبني على الأصول	13

الجداول

الجدول 1: فريق تقييم المخاطر	8

الجدول 2: الأشخاص الذين تمت استشارتهم	8

الجدول 3: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على الأصول)	12

الجدول 4: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على السيناريوهات)	12

# المقدمة

الغرض من هذا التقرير هو عرض نتائج تقييم مخاطر أمن المعلومات الذي نُفّذ في بنك الآفاق الرقمية خلال الفترة من 2026-03-08 إلى 2026-03-26 بالنطاق الموصوف أدناه، وكان الهدف الرئيسي للعملية تقييم المخاطر على البنك وأصوله المعلوماتية وتحديد أيّها يمكن قبوله وأيّها يتطلب اتخاذ إجراءات للمعالجة.

وبعد اعتماد هذا التقرير، حُدّدت الإجراءات المحددة ونوقشت وأُقرّت ثم وُثّقت في سجل المخاطر وخطط المعالجة ضمن أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1)، وتُدار جزءاً من نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS).

العملية المستخدمة في هذا التقييم محددة في وثيقة منهجية تقييم المخاطر الأمنية ومعالجتها (RT-1) وهي جزء من نظام إدارة أمن المعلومات.

يصف تقرير تقييم المخاطر هذا ما يلي:

سياق تقييم المخاطر ونطاقه

الأصول الداخلة في النطاق

سيناريوهات الخطر المحددة (التقييم المبني على السيناريوهات)

التهديدات على تلك الأصول وثغراتها (التقييم المبني على الأصول)

مالكو المخاطر

مستوى الخطر (قبل المعالجة وبعدها)

ما إذا كان الخطر موصى بقبوله أو معالجته

أولوية المعالجة عند الاقتضاء

مسوّغات القبول حيث تنطبق

يُعد هذا التقرير مدخلاً لمرحلة معالجة المخاطر، وقد اعتُمد من الإدارة العليا قبل الانتقال إليها: اعتمدته الرئيس التنفيذي في 2026-04-12 (الإصدار 1.0)، واعتُمد الإصدار المحدّث 1.1 في اجتماع مراجعة الإدارة بتاريخ 2026-09-10.

نُفّذ تقييم المخاطر بواسطة الأشخاص التاليين:

| الاسم | الدور في التقييم |
| --- | --- |
| أ. سارة الحربي | قائد تقييم المخاطر - رئيس أمن المعلومات (CISO) |
| أ. محمد الدوسري | مساعد قائد التقييم - مدير أمن المعلومات |

الجدول 1: فريق تقييم المخاطر

وضمن أعمال التقييم، تمت استشارة الأشخاص الإضافيين التاليين:

| الاسم | المسمى الوظيفي | الموقع |
| --- | --- | --- |
| م. خالد الشمري | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | مركز البيانات الرئيسي - الرياض |
| أ. ريم الغامدي | مديرة إدارة الالتزام والحوكمة | المقر الرئيسي - الرياض |
| م. يوسف المالكي | مدير قسم التطبيقات المصرفية | المقر الرئيسي - الرياض |

الجدول 2: الأشخاص الذين تمت استشارتهم

# سياق تقييم المخاطر

يصف هذا القسم الأسباب التي دعت إلى تنفيذ تقييم المخاطر، والمجالات التي شملها نطاقه، والمعايير التي طُبّقت لتحديد المخاطر الموصى بقبولها.

## السياق الداخلي والخارجي

بنك الآفاق الرقمية مصرف رقمي مرخّص من البنك المركزي السعودي (SAMA)، يخدم أكثر من 500,000 عميل ويعمل بنحو 2,500 موظف، وتعتمد أعماله كلياً على القنوات الرقمية (تطبيق آفاق بلس، وآفاق نت، والمدفوعات الفورية)، بدعم من مركز بيانات رئيسي بالمستوى الثالث (Tier-3) في الرياض، وموقع تعافٍ من الكوارث في جدة، و25 فرعاً، و150 جهاز صراف آلي. ويخضع البنك لمتطلبات ساما والهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن سدايا (SDAIA).

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

This risk assessment was required as part of the implementation of the ISO/IEC 27001 information security standard within بنك الآفاق الرقمية. Risk assessment is a key part of the standard and the establishment of an Information Security Management System.

وقرر البنك اعتماد مواصفة ISO/IEC 27001:2022 والسعي للحصول على شهادتها، بما يمنح العملاء والجهات الرقابية طمأنينة أكبر إلى أن البنك يتعامل بجدية مع أمن بياناتهم وفق نهج معترف به دولياً.

This is in the context of an increasingly competitive environment and also one in which legal requirements are becoming stricter. Performing a risk assessment against our most critical information assets is therefore an effective way of meeting our obligations and improving our competitiveness.

## النطاق

يتطابق نطاق هذا التقييم مع نطاق نظام إدارة أمن المعلومات المحدد في وثيقة السياق والمتطلبات والنطاق (ISMS-DOC-04-1)، ويشمل ما يلي:

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

يغطي التقييم المخاطر على جميع الأصول المعلوماتية المسجلة في سجل جرد أصول المعلومات (ISMS-DOC-A05-9-2) بمجموعاتها المعتمدة، وفي مقدمتها بيانات العملاء الشخصية والمالية، والتطبيقات المصرفية والقنوات الرقمية، والبنية التحتية والشبكات في جميع المواقع (المقر الرئيس بالرياض، وموقع التعافي بجدة، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي)، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الموردين والأطراف الخارجية. ولا يغطي التقييم المخاطر المالية البحتة غير المرتبطة بأمن المعلومات، إذ تُدار ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسي للبنك.

## معايير قبول المخاطر

للوصول إلى استنتاجات حول المخاطر ذات المستوى المرتفع بما يستوجب معالجة إضافية، طُبّقت معايير القبول المعتمدة في منهجية التقييم (RT-1) وبيان شهية المخاطر (RT-4).

يوصى بقبول الخطر إذا استوفى واحداً أو أكثر من المعايير التالية:

أن تُحسب درجة الخطر بأربع درجات أو أقل (وفق المقياس الموحد: 1-4 منخفض، 5-10 متوسط، 11-15 مرتفع، 16-25 حرج).

أن تعني تغييرات معتمدة ومجدولة أن الخطر سيظل قائماً لمدة ثلاثة أشهر أو أقل.

أن تُقرّ المنافع المحتملة المباشرة أو غير المباشرة بأنها أكبر من أثر المعالجة، استناداً إلى تحليل تكلفة وعائد موثق.

وفي كل حالة تُوثَّق مسوّغات التوصية بالقبول، ويعتمد القبول مالك الخطر وتصادق عليه لجنة المخاطر، كما في الخطرين R-031 وR-032 المقبولين بتاريخ 2026-04-12.

# ملخص نتائج تقييم المخاطر

يرد ملخص نتائج تقييم المخاطر في الجدولين 3 و4 أدناه، أما التفاصيل الكاملة للتقييم - بما فيها أنواع المخاطر ومالكوها والضوابط القائمة وكيفية تحديد المستويات - فتُدار في أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1) ومرفقة في الملحق (أ).

بلغ إجمالي المخاطر المحددة والمقيّمة 32 خطراً، توزيعها قبل المعالجة: 6 حرجة و9 مرتفعة و15 متوسطة و2 منخفضة؛ والتوزيع المتوقع بعد اكتمال المعالجة: صفر حرجة، و2 مرتفعة (R-010 وR-017 وهما مقبولتان من لجنة المخاطر بمتابعة دورية)، و13 متوسطة، و17 منخفضة.

وقد نُفّذ تقييم المخاطر للأسباب التالية:

وجزء معتبر من المخاطر المتوسطة مغطى جزئياً بضوابط قائمة، إلا أن فاعليتها لم تكن كافية لخفضها إلى داخل حدود الشهية، فأوصيت بالمعالجة بدلاً من القبول.

ورُصدت حالات لم تكن الضوابط القائمة فيها فعّالة، أبرزها: غياب نظام SIEM والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتعديل (R-001)، وتدني مؤشرات محاكاة التصيد (R-002)، وتأخر معالجة الثغرات المتكررة (R-003 وحالة عدم المطابقة NC-05 في التدقيق الداخلي).

ومن أبرز ما يثير القلق تصاعد التهديدات الخارجية: حملات برمجيات الفدية الموجهة للقطاع المصرفي في المنطقة، وهجمات حجب الخدمة الموزع (DDoS) على القنوات الرقمية (R-010)، وأساليب التصيد الاحتيالي المتطورة؛ فالضوابط الحالية، وإن كانت فعّالة جزئياً، لا تكفي في مواجهة هذا التصاعد، وأوصي بضوابط إضافية.

ومجال ضعف آخر يتمثل في الاعتماد على موردين خارجيين حرجين (خدمات سحابية، وصيانة نظام الرواتب القديم، وصيانة أجهزة الصراف) دون استيفاء أمنى كافٍ، أو مع انتهاء دعم المورد كما في نظام الرواتب القديم (R-017).

وتتطلب هذه المخاطر نظراً دقيقاً لتحديد حزمة إجراءات المعالجة التي تعيدها إلى الحدود المقبولة؛ وقد بلغت ميزانية المعالجة المعتمدة 21,295,000 ريال، وبلغ متوسط إنجاز الإجراءات 50.2% حتى 2026-09-07.

## تقييم المخاطر المبني على الأصول (النهج المعتمد)

يلخص الجدول أدناه أعلى عشرة مخاطر في السجل (من أصل 32) حسب مستوى الخطر قبل المعالجة، مع الإحالة إلى السجل للتفاصيل الكاملة:

| م | الأصل المعلوماتي | التهديد | نوع الخطر | مالك الخطر | مستوى الخطر | قبول أم معالجة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | قاعدة بيانات العملاء الرئيسية وقاعدة بيانات المعاملات ونسخها الاحتياطية | هجوم برمجيات الفدية (Ransomware) يشفّر قواعد البيانات والنسخ الاحتياطية المتصلة بالشبكة | سرية وسلامة وتوافر (CIA) | مدير إدارة تقنية المعلومات | حرج (20) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 20 وبعدها 8 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 35% حتى 2026-09-07. |
| 2 | بيئة Office 365 والبريد المؤسسي وبيانات الإدارة المالية وبيانات اعتماد العملاء | هجمات تصيد احتيالي متطورة وانتحال شخصية تنفيذيين لاختراق حسابات الموظفين أو تنفيذ تحويلات احتيالية | سرية وسلامة (CI) | مدير إدارة أمن المعلومات | حرج (16) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 8 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 60% حتى 2026-09-07. |
| 3 | تطبيق آفاق بلس للهاتف المحمول والكود المصدري الخاص به | استغلال ثغرات حقن SQL وعدم كفاية التحقق من صحة المدخلات في تطبيق آفاق بلس للوصول إلى بيانات العملاء أو تنفيذ عمليات غير مصرح بها | سرية وسلامة (CI) | مدير قسم التطبيقات المصرفية | حرج (16) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 6 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 70% حتى 2026-09-07. |
| 4 | قاعدة بيانات الموارد البشرية والرواتب ومجلدات الشبكة المشتركة | وصول غير مصرح به إلى ملفات الموظفين الشخصية وبيانات الرواتب وتقييمات الأداء نتيجة صلاحيات موروثة أو زائدة | سرية (C) | مدير إدارة الموارد البشرية | مرتفع (12) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 6 (متوسط)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 75% حتى 2026-09-07. |
| 5 | جدار الحماية الرئيسي وقنوات الخدمات المصرفية الرقمية ووثائق الشبكة | خطأ بشري أثناء تنفيذ تغييرات على إعدادات الشبكة أو جدار الحماية يؤدي إلى انقطاع الخدمات المصرفية الرقمية | سلامة وتوافر (IA) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | مرتفع (15) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 15 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 80% حتى 2026-09-07. |
| 6 | القنوات الرقمية (آفاق بلس وآفاق نت) ونظام الدفعات الفورية وروابط الاتصال | هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) يعطّل الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة المدفوعات الفورية | توافر (A) | مدير إدارة تقنية المعلومات | حرج (16) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 16 وبعدها 12 (مرتفع)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 25% حتى 2026-09-07. |
| 7 | بيئات التطوير والاختبار ومستودع البيانات والكود المصدري | تسريب بيانات عملاء حقيقية مستخدمة في بيئات الاختبار أو التطوير أو انكشافها على مطورين غير مخولين | سرية (C) | رئيس قسم تطوير البرمجيات | مرتفع (12) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 35% حتى 2026-09-07. |
| 8 | نظام الرواتب القديم (سيبيرولا - Legacy) وقاعدة بيانات الموارد البشرية | تعطل نظام الرواتب القديم أو استغلال ثغراته بسبب انتهاء دعم المورد وعدم توافقه مع معايير التشفير الحديثة | سلامة وتوافر (IA) | مدير إدارة الموارد البشرية | مرتفع (12) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 12 وبعدها 12 (مرتفع)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 15% حتى 2026-09-07. |
| 9 | أنظمة الطاقة (UPS والمولدات) والتكييف الدقيق في مراكز البيانات | فشل أنظمة الطاقة أو التكييف في مركز البيانات الرئيسي يؤدي إلى إيقاف الخوادم أو تلف المعدات | توافر (A) | مدير إدارة المرافق والخدمات العامة | متوسط (8) | معالجة | الدرجة قبل المعالجة 8 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: قيد التنفيذ بنسبة 40% حتى 2026-09-07. |
| 10 | وسائط النسخ الاحتياطي (الأشرطة) أثناء النقل إلى الموقع الخارجي في جدة | تلف أو فقدان وسائط النسخ الاحتياطي أثناء نقلها من مركز البيانات الرئيسي إلى الموقع الخارجي | سرية وتوافر (CA) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | منخفض (4) | قبول | الدرجة قبل المعالجة 4 وبعدها 4 (منخفض)؛ حالة الإجراء: مكتمل بنسبة 100% حتى 2026-09-07. |

الجدول 3: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على الأصول)

## تقييم المخاطر المبني على السيناريوهات (نهج مكمّل)

يعرض الجدول أدناه أبرز سيناريوهات التهديد التي حللها التقييم وربطها بسجل المخاطر وبنطاقات خطة استمرارية الأعمال والتعافي (G12):

| م | الخطر / الملخص | وصف الخطر | نوع الخطر | مالك الخطر | مستوى الخطر | قبول أم معالجة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هجوم برمجيات الفدية على بيئة البنك | تشفير قواعد بيانات العملاء أو الخوادم أو النسخ الاحتياطية المتصلة بالشبكة عقب هجوم موجه | سرية وسلامة وتوافر (CIA) | مدير إدارة تقنية المعلومات | حرج (20) | معالجة | يرتبط بسيناريو الاستمرارية BCP-03 وبخطة التعافي من الكوارث (G12). (الخطر المرجعي R-001) |
| 2 | هجوم حجب الخدمة الموزع (DDoS) على القنوات الرقمية | هجوم خارجي واسع النطاق يستهدف آفاق بلس وآفاق نت وشبكة المدفوعات الفورية | توافر (A) | مدير إدارة تقنية المعلومات | حرج (16) | معالجة | يرتبط بـ BCP-02؛ خطر متبقٍ مرتفع (12) مقبول من لجنة المخاطر في 2026-04-12. (الخطر المرجعي R-010) |
| 3 | حملة تصيد احتيالي متطورة وانتحال شخصية تنفيذيين | سرقة بيانات اعتماد الموظفين أو تنفيذ تحويلات احتيالية عبر الهندسة الاجتماعية | سرية وسلامة (CI) | مدير إدارة أمن المعلومات | حرج (16) | معالجة | يرتبط بالحادثتين INC-2025-003 ومحاكاة التصيد في 2026-08-10. (الخطر المرجعي R-002) |
| 4 | استغلال ثغرات في التطبيقات المصرفية المواجهة للعملاء | حقن SQL أو ضعف التحقق من المدخلات في تطبيق آفاق بلس للوصول إلى بيانات العملاء | سرية وسلامة (CI) | مدير قسم التطبيقات المصرفية | حرج (16) | معالجة | يرتبط بالفجوة G-11 وحالة عدم المطابقة NC-05. (الخطر المرجعي R-003) |
| 5 | انقطاع كامل أو جزئي في مركز البيانات الرئيسي | فشل مرافق (طاقة/تكييف/حريق) أو عطل واسع في الخوادم والتخزين بالمركز الرئيس بالرياض | توافر (A) | مدير إدارة المرافق والخدمات العامة | متوسط (10) | معالجة | يرتبط بـ BCP-01 وBCP-07 وبأصول مركز البيانات وموقع التعافي بجدة. (الخطر المرجعي R-012) |
| 6 | انقطاع خدمات الاتصالات أو الإنترنت | فشل المزود الرئيسي أو انقطاع الروابط مع شبكة المدفوعات | توافر (A) | مدير قسم البنية التحتية والشبكات | متوسط (8) | معالجة | يرتبط بـ BCP-04 وبتوفير بدائل اتصال متعددة المشغلين. (الخطر المرجعي R-021) |
| 7 | فشل نظام مصرفي حرج | عطل برمجي أو فشل تحديث أو تلف بيانات في النظام المصرفي الأساسي أو الدفعات الفورية | سلامة وتوافر (IA) | رئيس قسم تطوير البرمجيات | متوسط (9) | معالجة | يرتبط بـ BCP-05 وبإجراء إدارة التغيير SOP-IT-002. (الخطر المرجعي R-029) |
| 8 | تسريب أو فقدان بيانات عملاء | اختراق يؤدي إلى كشف بيانات شخصية أو فقدان جهاز غير مشفر، بما يستوجب الإبلاغ وفق PDPL | سرية (C) | مدير إدارة الشؤون القانونية | مرتفع (15) | معالجة | يرتبط بـ BCP-06 وبمتطلبات الإبلاغ عن سدايا والبنك المركزي. (الخطر المرجعي R-019) |
| 9 | فشل أو اختراق مورد خارجي حرج | إفلاس مزود سحابي أو انقطاع خدمته أو اختراقه، أو توقف صيانة الصرافات أو الاستشاري الأمني | سرية وسلامة (CI) | إدارة المشتريات والعقود | مرتفع (12) | معالجة | يرتبط بـ BCP-08 وسجل الموردين الحرجين. (الخطر المرجعي R-013) |
| 10 | وصول داخلي غير مصرح به إلى بيانات حساسة | إساءة استخدام الصلاحيات أو صلاحيات مفرطة تتيح الوصول إلى ملفات الموارد البشرية والمجلدات المشتركة | سرية (C) | مدير إدارة الموارد البشرية | مرتفع (12) | معالجة | يرتبط بحالة عدم المطابقة NC-02 والحادثة INC-2026-009. (الخطر المرجعي R-006) |

الجدول 4: ملخص نتائج تقييم المخاطر (المبني على السيناريوهات)

# الملحق (أ): التقييم التفصيلي للمخاطر

تُدار تفاصيل التقييم الكاملة إلكترونياً في أداة تقييم المخاطر المبنية على الأصول (ISMS-FORM-06-1) وهي سجل المخاطر المعتمد (32 خطراً)، ويعرض الشكل 1 أدناه لقطة من السجل مرتبة حسب مستوى الخطر قبل المعالجة؛ ويُحدَّث السجل ربع سنوياً وعند كل تغيير جوهري.

الشكل 1: التقييم التفصيلي للمخاطر المبني على الأصول (لقطة من سجل المخاطر ISMS-FORM-06-1 كما في 2026-09-07)